## Slide 1: Reflexión Final
BiciGo - Bicitours

## Slide 2: Recursos
Cuántos con clase resource?
19 (8 sin contar relaciones)
Cuántos con pruebas de postman?
2 (dependiente)
Cuántos con pruebas de lógica?
12 (21 en total)
Cuántos con pruebas de persistencia?
8

## Slide 3: Jenkins
Historial:
48 iteraciones con tests mayormente saludables
Protocolos
Actualidad:
Contamos con 141 tests / 140 funcionando
Sol despejado.

## Slide 4: Modelo de clases

## Slide 5: Modelo de entidades

## Slide 6: Modelo de DTOs

## Slide 7: Github
Tenemos 27 issues en GitHub entre los cuales destacan los siguientes problemas:
Resources – NulidadesDTOs – Datos serializables y constructores
Entidades - Campos primitivos

## Slide 8
 | Tareas planeadas | Tareas cerradas | Tareas sin iniciar | Tareas con log de tiempo | Estimados vs registrados
Juan Diego R. | 19 | 17 | 2 | 17 | 
Oscar Julian C. | 19 | 17 | 2 | 17 | 
Maria Clara N. | 20 | 18 | 2 | 18 | 
Juan Sebastian G | 21 | 18 | 3 | 12 | 
Jhuliana Jhoel B. | 25 | 21 | 3 | 21 | 
Michel S. | 19 | 17 | 2 | 10 | 
Grupo | 123 | 108 | 14 | 99 | 
Teamwork